**סיכום פרוטוקול וועד מקומי - מספר 6**

1. בתאריך 05/02/20 התקיימה ישיבת ועד מקומי.
2. בישיבה נכחו: חברי ועד - יוחנן אליהו, דורית עבדו, מורן בלשאי לונדון, אלכסי קבלוב ויונתן לניאדו.

הצטרפו: משה מזרחי ואלון פסח.

1. **להלן הנושאים שנדונו בישיבה**:
2. סטאטוס פיתוח הרחבה.
3. סטאטוס טיפול וקידום נושאים שונים במרחב הציבורי.
4. סטאטוס נושאים שונים מול המועצה.
5. נושאים שוטפים.
6. **להלן סטאטוס מעקב החלטות מישיבות קודמות:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס"ד** | **נושא** | **פירוט** | **החלטה** | **אחריות** | **תג"ב** | **סטאטוס** |
| **1** | פיתוח הרחבה | סיום עבודות הפיתוח ופיתוח הנוף | יש לקבל תאריך מארזים והחל"פ למסירה סופית של ההרחבה."ארזים" מתנים את הקמת גן המשחקים בהרחבה לסיום כל הרג'קטים של המסירה. לאחר מכן תצא הזמנה לגן. היישוב התנה את קבלת האחריות על ההרחבה ע"י החל"פ/מועצה בסיום כל התיקונים והשלמת גן המשחקים.  | ועד | - | המשך מעקב |
| **2** | סדר ציבורי | חניית אוטובוסים | בוצעה פנייה למועצה להסדרת מקומות חנייה לאוטובוסים בהתאם לחוק. בוצע סיור עם מנהל מח' תחבורה של החל"פ והועברה התייחסות של מהנדס המועצה. לאחר סיום התהליך תצא הנחייה של המועצה והועד להסדרת הנושא.  | ועד | - | טרם יצאה התייחסות של החל"פ, המשך מעקב |
| **3** | קהילה | תיאום ציפיות והגדרת ממשקים אגודה-מסגרות שונות (תנועת נוער, בי"כ ועוד) | יש לקיים פגישות עבודה בין נציגי הועד המקומי והאגודה, נציג ועדת ביקורת לבין נציגי ועד הבית כנסת. | יונתןיוחנן | 02/20 | **בוצע** |
| **4** | ביקור מועצה | ריכוז נושאים | * נושא תקציבי אחזקות ועדים יפתח מחדש ויבחן במהלך השנה הנוכחית לאור בקשת היישוב.
* היישוב יגיש ערעור על חיובי ארנונה של מבנים ציבוריים ושעבורם נגבו כספים.
* היישוב יעלה את נושא הבטיחות והתחבורה בציר העלייה ליישוב ושיפור רמת הבטיחות בתוך היישוב.
* יש להעלות את נושא הטבת המס אל מול יישובים במרחב.
* יש להעלות את נושאי חיובי הביוב והנוסחה לחישובה.
* יש להעלות את נושא איכות הסביבה וסמכויות האכיפה של הועד המקומי.
* יש להעלות את נושא החוסר באמצעי מיחזור ביישוב וכנגזרת מכך להעלות את כמות הפינויי אשפה וגזם לפעמיים בשבוע/פעמיים בחודש בהתאמה.
* יש להעלות את נושא החינוך הפורמאלי והלא פורמאלי ולנסות לשלב פעילויות מתנ"ס וחוגים ביישוב/במרחב.
* יש לרכז את כל הנושאים הרלוונטיים שעלו ע"י התושבים ולהוסיפם למצגת הביקור.
 | ועד | ביקור מועצה | **בוצע** |

1. **להלן סיכום הישיבה וההחלטות שהתקבלו:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס"ד** | **נושא** | **פירוט** | **החלטה** | **אחריות** | **תג"ב** |
| **1** | ניהול ישובי | מפגעים סביבתיים | * הישוב קיבל רישיון כריתה להורדת מס' דקלים המהווים סכנה ומפגעים בטיחותיים במרחב הציבורי. בשבוע הקרוב יורדו הדקלים באיזור מגרש הכדורגל, גן אשכול וגן משחקים.
 | ועד | 02/20 |
| **2** | ניהול ישובי | תשתיות כבישים | * הסתיימה פעימה א' של סלילת אספלט ותיקוני כבישים. מחצבת מדן – "בית חגי" - תשלים בהמשך חומר מקורצף במספר מקומות ביישוב.
* תתוכנן פעימה נוספת לשיפור תשתיות הכבישים ביישוב.
 | ועד | שוטף |
| **3** | ניהול ישובי | תשתיות מים | * יש להיערך להמשך פרויקט קווי מים בהקשר חיבור ההרחבה לאיזור לחץ קו מים נפרד מהיישוב הוותיק, החלפת הידרנטים ופורקי לחץ וגילוי פיצוי מים תת קרקעיים.
* יש לבצע בדיקת לחצים במקומות שונים ביישוב לטובת בחינת התקנת מפחיתי לחץ.
 | יונתןיוחנן | לפי לו"ז פרויקט |
| **4** | ניהול ישובי | בע"ח במרחב הציבורי | * הסתיים מבצע עיקור וסירוס של 25 חתולים ברחבי היישוב. הועד מנסה לארגן תקציב למבצע נוסף.
 | ועד | - |
| **5** | כלכלי | מועצה | * יש לתאם פגישת עבודה עם גזבר המועצה בנוגע לתקציב אחזקות ועדים
 | ועד | שוטף |
| **6** | ניהול ישובי | בטחון | * יש לקבל הצעה לתכנית אבטחה בזמן בנייה ושיפוץ בתים בהתאם למה שעלה בישיבה ולאחר מכן הנושא ישקל ע"י הוועד בהתאם לפקודות הצבא ויעלה לבחינה לחטמ"ר יהודה במידת הצורך.
 | משה מזרחי | ישיבה הבאה |
| **7** | ניהול ישובי | פחי אשפה | * המועצה רכשה פחי 1100 חדשים. בזמן הקרוב יוחלפו פחי 360 ליטר שבורים ולא תקינים בפחי 1100 ליטר חדשים.
 | - | - |
| **8** | ניהול ישובי  | מבנים | * מבנה הפייס קיבל אישור לשימוש מהמועצה לאחר סיום תיקון כל הליקויים ע"י היישוב במבדק בטיחות שנעשה. היישוב יבחן שימוש פרטי במבנה לימי הולדת וכו' בעלות מותאמת לחברים /תושבים ולאחר קבלת אישור וביטוח מתאימים.
 | ועד | שוטף |
| **9** | ניהול ישובי | מרכזי מיחזור | * יש להעלות דרישה למועצה להוספת מתקני מיחזור ולאתר מקומות פוטנציאליים ביישוב למיקומם.
 | ועד | שוטף |

1. **עדכונים חשובים ושונות:**
	1. תקציב היישוב לשנת 2020 יוצג באסיפת חברים לאחר אישור תקציב המליאה והבנת חתכי התקציב השונים המשפיעים על היישוב.
	2. טרם נקבע תאריך – סיור מסירה סופי של ההרחבה.
	3. בחודש הקרוב יתבצע ריסוס עשבייה בכלל השטחים הציבוריים ביישוב.
	4. שתילות ט"ו בשבט תהיינה מול גן אשכול בסמוך לגן משחקים.

**בברכה,**

 ועד מקומי