8.12.2023

תושבים יקרים,

נבקש לעדכן כי בשעה טובה פרויקט הקמת הגדר בדרום היישוב נירית יצא לדרך.

בשלב הראשון תיבנה הגדר בקטע בין השער הצהוב (השער על השביל לאורנית) דרך הפינה של לאה ועד לגדר הקיימת של שכונת ה 42, סה"כ כ 700 מ'. בקטע זה יהיה שער גדול ושני שערי פשפש,  אחד צמוד לשער הגדול ואחד בכניסה לפינה של לאה (מצורפות תמונות מהגדר שבהקמה).

בשלב השני (סמוך לאחר שתסתיים הקמת הקטע הראשון) תיבנה גדר בין שער הכניסה ליישוב (ש"ג היישוב) עד לשער הצהוב (תתחבר לקטע הגדר הראשון שיבנה) עם שני שערי פשפש, באורך כולל של כ 600 מ'.

הגדר הנבנית תהיה גדר תקנית מרותכת בגובה 2 מ' עם תוספת גדר משופעת למניעת טיפוס מבחוץ על הגדר.

עלות המוערכת להקמת שני קטעי הגדר יחד היא כ 500 אלף ₪ כשהמימון העיקרי להקמת הגדר הוא של משרד הביטחון 400 אלף ₪ (התקציב המקורי של משרד הביטחון עמד על 200 אלף ₪ ובפעילות אינטנסיבית משותפת של וועד נירית והמועצה,  בהתבסס על האירועים הקשים בעזה, הוכפל התקציב ל 400 אלף ₪). את יתרת העלות (הערכה של כ 100 אלף ₪) נירית נדרשת לממן.

עלות זו אינה כוללת את עלות רכישת והתקנת מערכת ההתראה האלקטרונית (מוערכת ב 200 - 250 אלף ₪) ואינה כוללת את הקמת תאורת הגדר לאורך הגדר החדשה (עלותה מוערכת בכ 100 אלף ₪),

בכוונתנו להגיש יחד עם המועצה בקשה למשרד הביטחון לתקצב ב 2024, תקציב הן לתאורה לאורך הגדר החדשה והן למערכת האלקטרונית הנדרשת  להפיכת הגדר החדשה לגדר מתריעה (עד לאירועים  בעזה משרד הביטחון לא השתתף במימון רכישת והתקנת מערכת ההתראה האלקטרונית ולא ברור אם מדיניות משרד הביטחון בנושא תשתנה).

יכולתנו להשלים שני מרכיבים חיוניים אלו, תהיה מותנית  במענה שיתקבל לבקשת המימון שנגיש למשרד הביטחון ובהחלטת התושבים בנוגע להקמת "קרן ביטחון נירית".

חג חנוכה שמח

וועד נירית

צילומים מהגדר המוקמת בנירית: